## Faculdade Impacta

## Gabrielly Campos Bugança - 2500214

Giovanna Rodrigues Pereira - 2500628

Luanne Teles de Oliveira - 2301320

## iPark – Termo de Abertura do Projeto

Software Engineering

## Paraíso

2026

## iPark – Sistema de Estacionamento Inteligente

- Visão Geral do Projeto

1.1 Justificativa do Projeto

O projeto tem como objetivo desenvolver uma solução tecnológica para modernizar a gestão de estacionamentos.

Mesmo sem um problema específico formalizado pelo cliente, observa-se que a automação de processos como reserva de vagas, controle de acesso e pagamentos digitais pode trazer mais eficiência, praticidade e novas oportunidades de serviços.

Dessa forma, o sistema será desenvolvido como uma solução inovadora para melhorar a experiência dos usuários e a gestão do estacionamento.

1.2 Objetivos do Projeto (iPark)

- Desenvolver um sistema funcional de estacionamento inteligente até o final do semestre;

- Implementar reserva de vagas por aplicativo;

- Permitir acesso via QR Code;

- Integrar pagamento digital ao sistema;

- Disponibilizar pelo menos um serviço adicional (calibragem ou recarga elétrica);

- Definição do Projeto

Este projeto consiste no desenvolvimento de um sistema automatizado de estacionamento, denominado iPark, com funcionalidades de reserva antecipada, controle de acesso e serviços adicionais. Trata-se de um projeto temporário, com início e fim definidos, cujo objetivo é entregar um protótipo funcional.

- Escopo do Projeto

3.1 Escopo Preliminar (Entregas Principais)

- Aplicativo para reserva de vagas;

- Sistema de entrada com QR Code;

- Módulo de pagamento digital;

- Funcionalidades extras (calibragem e recarga);

- Banco de dados para gerenciamento;

3.2 Escopo

Inclui:

- Reserva de vagas via aplicativo;

- Controle de entrada e saída;

- Pagamento digital (simulado ou integrado);

- Cadastro de usuários e veículos;

- Serviços adicionais no sistema;

Não inclui:

- Implementação física no estacionamento;

- Integração com sistemas reais de pagamento (caso não disponível);

- Aquisição de equipamentos;

- Requisitos do Sistema

4.1 Definição de Requisitos

Requisitos são as funcionalidades e comportamentos que o sistema deve possuir para atender às necessidades do projeto.

4.2 Tipificação dos Requisitos

- Requisitos Funcionais;

- Reservar vaga;

- Realizar pagamento;

- Gerar QR Code;

- Requisitos Não Funcionais;

- Tempo de resposta rápido;

- Segurança dos dados;

- Interface amigável;

- Regras de Negócio;

- A reserva só será confirmada após o pagamento;

- Tempo máximo de permanência: 24 horas;

- Stakeholders

| Stakeholder | Interesse | Influência | Necessidades |
| --- | --- | --- | --- |
| Desenvolvedor(es) | Criar o sistema | Alta | Ferramentas e aprendizado |
| Cliente (proprietário) | Avaliar solução | Média | Visão clara do sistema |
| Usuários | Usabilidade | Média | Facilidade e rapidez |

- Premissas e Restrições

Premissas

- O sistema será desenvolvido como protótipo funcional;

- Uso de ferramentas de desenvolvimento no-code;

- Usuários terão acesso a smartphone;

Restrições

- Projeto acadêmico com prazo limitado;

- Recursos limitados;

- Dependência de ferramentas externas;

- Recursos do Projeto

- Computador

- Plataforma de desenvolvimento (ex: FlutterFlow)

- Banco de dados online (ex: Xano)

- Cronograma de Macros

| Macro | Descrição | Data |
| --- | --- | --- |
| Início | Planejamento | Fevereiro |
| Requisitos | Definição | Março |
| Desenvolvimento | Construção do sistema | Abril |
| Testes | Ajuste e validação | Maio |
| Entrega | Finalização | Junho |

- Riscos Iniciais

| Risco | Probabilidade | Impacto | Estratégia |
| --- | --- | --- | --- |
| Dificuldade técnica | Média | Alta | Estudo e testes |
| Falhas no aplicativo | Média | Média | Testes contínuos |
| Atraso no prazo | Média | Alta | Planejamento |
| Integrações limitadas | Média | Média | Uso de simulações |

- Critérios de Sucesso

- Protótipo funcional entregue;

- Sistema executando reserva de vagas;

- Fluxo de entrada com QR Code funcionando;

- Pagamento simulado ou integrado;

- Projeto entregue dentro do prazo;